|  |  |
| --- | --- |
| **Tag 1** | **23.06.2024** |
| **Tätigkeit** | **Zeit (min)** |
| Storyboard | 90 |
| **Reflexion** | |
| Ich habe heute mit dem Projekt begonnen. Für mich war vorallem wichtig das ich ein Storyboard/Mockup habe damit ich eine Vorlage habe, nach welcher ich die Seite bauen werde. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tag 2** | **24.06.2024** |
| **Tätigkeit** | **Zeit (min)** |
| Storyboard präsentieren | 5 |
| Statische Seiten erstellen | 60 |
| **Reflexion** | |
| Ich konnte heute mein Storyboard präsentieren und habe gutes Feedback erhalten.  Wir hatten viele Theorie zu Frameworks wie Bootstrap und konnten auch noch in die Storyboards aller anderer reinschauen. Dafür hatten wir etwas weniger zeit am Projekt zu arbeiten. Trotzdem konnte ich schon die Login und Registriere Seite Statisch gestalten. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tag 3** | **26.06.2024** |
| **Tätigkeit** | **Zeit (min)** |
| Statische Seiten erstellen | 90 |
| **Reflexion** | |
| Ich habe heute die Statischen seiten weitergemacht. Ich habe dabei bereits ein Statisches layout für die Hauptseiten gemacht (Login, Registrieren, Produkte, Kategorien). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tag 4** | **28.06.2024** |
| **Tätigkeit** | **Zeit (min)** |
| Statisches Layout | 60 |
| API hinzugefügt | 10 |
| Link Template | 30 |
| API implementierung | 300 |
| **Reflexion** | |
| Heute habe ich begonnen die API zu Implementieren. Dabei habe ich mit den Simplen dingen begonnen, welche keinen Authentifikation Token benötigen.  Ich konnte auch ein Link Template machen und alle Links so auf dem Server definieren.  Für die API’s welche Authentifizierung benötigen habe ich bereits versucht einfach das Script zu schreiben ohne Implementierung. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tag 5** | **01.07.2024** |
| **Tätigkeit** | **Zeit (min)** |
| API Implementierung | 60 |
| Authentifizierung Implementierung | 30 |
| Registrierungs Implementierung | 30 |
| Authentifizierte API | 75 |
| **Reflexion** | |
| Heute habe ich die API-Implementierung vervollständigt und habe die ersten Authentifizierten Aktionen implementiert. Ich habe ein Cookie mit dem Authentifizierung Token erstellt, welches verwendet wird, um Produkte zu erstellen, Löschen usw.  Ich habe es geschaft das Login und Registrieren Funktional zu machen. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tag 6** | **03.07.2024** |
| **Tätigkeit** | **Zeit (min)** |
| Authentifizierte API | 75 |
| **Reflexion** | |
| Ich habe die restlichen API’s welche Authentifizierung benötigen Implementieren können. | |